常州市金坛区水利工程

施工招标文件

### 招标编号：JSKT-2022-035

项目名称：黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程（农田预制板干渠）

招 标 人(章)：常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会

招标代理机构(章)：江苏开天工程咨询有限公司

发  放  时  间:   2022年9月

目  录

招标编号：JSKT-2022-035	1

第一卷	4

黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程	5

招标公告	5

E-mail:	7

第2章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1  总则	11

1.1 项目概况	11

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	11

1.4 投标人资格要求	11

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	12

1.9 踏勘现场	12

1.10 投标预备会	12

1.11 分包	12

1.12 偏离	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	13

3.1 投标文件的组成	13

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	13

3.4 投标保证金	13

3.5 资格审查资料	13

3.6 投标文件的编制	13

4. 投标	13

4.1 投标文件的密封和标记	13

4.2 投标文件的递交	13

4.3 投标文件的修改与撤回	14

5. 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

6. 评标	14

6.1 评标委员会	14

6.2 评标原则	14

6.3 评标	14

7. 合同授予	15

7.1 定标方式	15

7.2 中标通知	15

7.3 履约担保	15

7.4 签订合同	15

8. 纪律和监督	15

8.1 对招标人的纪律要求	15

8.2 对投标人的纪律要求	15

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	16

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	16

8.5 投诉	16

第3章　评标办法(单因素评标法)	18

第4章　合同格式	20

第1节　通用合同条款（略）	20

第2节　专用合同条款	20

1　一般约定	20

2　发包人义务	20

2.4 协助承包人办理证件和批件	21

3　监理人	21

4　承包人	21

5　材料和工程设备	21

6 施工设备和临时设施	22

7　交通运输	22

9　施工安全、治安保卫和环境保护	22

10 进度计划	22

11　开工和竣工(完工)	22

11.1  本工程工期为45日历天，开工以监理签发的开工令为准。	22

11.4　异常恶劣的气候条件	22

13　工程质量	22

14. 试验和检验	23

15　变更	23

16　价格调整	23

17　计量与支付	23

18　竣工验收(验收)	24

19　缺陷责任与保修责任	24

20　保险	24

21.1施工方在履行本合同专用条款15.3.1项时，因变更原因不合理、施工方恶意变更（如利用不平衡报价使施工方达到利益最大化等非国家强制规范调整引起）、擅自变更等情形导致发包人被问责的，以及未能按投标文件承诺的方法和措施控制变更的，应同时追究施工方的责任，并扣减此项变更给发包人造成的工程价款损失。	25

21.2 工程结算以审计部门审定价为准。	25

第3节　合同附件格式	26

合同协议书	26

附件二：	27

安全生产合同（建设单位与施工单位）	27

附件三：	29

关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)	29

第二卷	32

第6章 招标图纸	32

第三卷  	33

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）	34

第1节　一般规定	34

1.1　工程说明	34

第2节  建筑工程	37

2.1  一般规定	37

2.2  计量和支付	37

第四卷	1

第8章　投标文件格式	1

一、投标函及投标函附录	3

二、法定代表人身份证明	4

三、授权委托书	4

四、已标价工程量清单	4

五、项目管理机构表	5

六、资格审查资料（详见投标须知前附表）	5

七、原件的复印件	5

# 第一卷

### 黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程

### 招标公告

- 项目名称：黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程（农田预制板干渠）

- 招标编号：JSKT-2022-035

- 2、招标人：常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会

3、工程概况：

（1）工程地点：朱林镇黄金村

（2）质量要求：合格；

（3）施工工期：45日历天；

（4）招标范围：工程量清单范围内的全部内容；

（5）控制价：993160元

4、本项目共分为一个标段、投标单位资格要求均为如下：

（1）投标人应具备的资质为：水利水电施工总承包三级及以上资质；

（2）项目负责人具备的资质为：水利水电工程注册建造师二级（含以上）；

（3）本项目不接受联合体形式参加；

（4）法律、法规规定的其他条件。

5、公告时间：2022年9月14日至投标截止时间

6、招标文件的获取：网上自行下载。

7、确定投标人的方式：本工程采用资格后审的方式。

8、投标保证金

投标保证金：人民币 18000 元，投标保证金必须在投标文件递交截止时间前以银行转账的形式从投标单位基本账户汇入江苏开天工程咨询有限公司账户且必须全额到账。

收款单位名称：江苏开天工程咨询有限公司；

开户行：中国光大银行金坛支行；

帐号：53820188000007680。

未中标单位的投标保证金中标结果公示结束后五个工作日内退还（不计息），中标单位的投标保证金合同签订后五个工作日内退还（不计息）。

9、开标时间（投标截止时间）、地点

（1）开标时间（投标截止时间）：2022年9月22日14:30

（2）开标地点：常州市金坛区市民中心C栋5楼0504室（常州市金坛区金山路168号）

10、付款方式：

（1）工程竣工验收合格且经审计后当年年底付至审定价的40%；

（2）工程竣工验收合格且经审计满一周年后的年底付至审定价款的70%；

（3）工程竣工验收合格且经审计满二周年后的年底按审定价付清余款（3%质保金按相应规定扣除）。（无息）

11、本工程评分办法：苏建招办【2017】7号单因素评标法二。如报价相同，则招标人以抽签的方式现场确定中标人。

12、代理机构：江苏开天工程咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标代理事宜。

13、招标文件售价500元，招标文件售出，概不退换。该费用在开标现场递交投标资料的同时以现金方式缴纳，由招标代理统一收取并开具收据。

14、疫情防控措施

14.1除投标人法定代表人或其授权代表，其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。

14.2对于参与开评标活动的投标人，应如实填写《健康信息登记表》（附件）相关内容并加盖单位公章。凭《健康信息登记表》和本人身份证原件方能有序进入开评标场所。

14.3代理机构保持会议室要每隔两小时通一次风，严格执行疫情防控要求，担负起开评标现场疫情防控责任。开标活动进行中遇到疫情相关特殊情况，将立即报告同级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部和同级财政各部门。

| 招标人：常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会 | 招标代理：江苏开天工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：朱林镇黄金村 | 地 址：金坛区翠园商业广场三306 |
| 联系人：李航 | 联系人：汤女士 |
| 电话：18661128680 | 电 话：0519-32358596 |

附件1：

常州市建设工程投标报名申请书

（招标人）：

根据贵单位               招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名，且拟派          为本工程的项目经理，特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

（1）我单位本次报名的项目经理均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地行政主管部门）；

（3）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

- E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年   月   日

# 第2章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会 |
| 2 | 招标代理机构 | 江苏开天工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程（农田预制板干渠） |
| 4 | 建设地点 | 常州市金坛区朱林镇黄金村 |
| 5 | 现场管理机构 | 常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会 |
| 6 | 设计人 | 中地泓通工程技术有限公司 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 资金来源及落实情况 | 由各级政府共同投资，已落实 |
| 9 | 计划工期 | 计划工期： 45 日历天/标段 计划开工日期： 2022 年 9 月 30日 计划竣工日期： 2022 年10 月13日 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 投标截止时间 | 2022 年 9 月 22日 14:30时前 |
| 13 | 分包 | □允许，分包内容要求： ■不允许 |
| 14 | 偏离 | 偏离允许幅度：不允许偏离规定的实质性要求和条件 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止期结束后45天 |
| 16 | 投标保证金 | 详见招标公告 （投标截止时间前打至指定的帐户中） |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心0504开标室（常州市金坛区金山路168号市民中心C楼） |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年9月22日 14:30 时 地点：常州市公共资源交易中心金坛分中心0504开标室（常州市金坛区金山路168号市民中心C楼） |
| 20 | 开标程序 | 密封情况检查：必须密封完好 开标顺序：投标送达的逆顺序 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 常州市金坛区朱林镇黄金村村民委员会 |
| 22 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函或现金 履约保证金的金额：合同价的10% 签订合同前打入甲方指定账户，工程完工验收后一次性返还 |
| 23 | 投标文件份数 | 壹 套正本， 贰 套副本（正、副本分开密封） |
| 24 | （电子版） | 份数： 1 份； 格式：投标文件电子文档一份（U盘），且报价部分采用excel形式，与投标文件正本装订在同一档案袋中； |
| 25 | 投标人资格后审文件密封所需提交的原件（复印件一份，按右边顺序装订并装袋密封，其中授权委托书仅复印件中有即可。） | 资格后审需提供的材料： 1、企业营业执照、资质证书、企业安全生产许可证； 2、法人授权委托书； 3、建造师注册证书； 4、建造师的安全生产考核合格证书； 5、投标委托代理人及项目经理社保机构出具的注册单位为其缴纳的社会基本养老保险缴纳凭证（养老保险缴纳时间为2022年6月至今，其中任意一月均可）。①凭证包括（其一均可）：1）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；2）由社保机构打印出具的缴纳凭证；②委托代理人和项目经理可为同一人。如项目经理为退休人员，需提供返聘合同及退休证明。 上述资料不全或不符合要求的，作资审不合格处理。 |
| 26 | - 开标时，本次投标单位的委托代理人必须在招标文件规定的开标时间前到达开标现场（不准请假），委托代理人携带授权委托书及本人第二代身份证原件，否则招标人将拒绝其投标。 - 代理费：各投标单位考虑在报价中，由中标单位支付，每个标段按中标价的1%收取，不足1000元按1000元计，最多按6000元计（在领取中标通知书时支付）。 3、本工程招标控制价为：993160元。 4、本工程的质量要求为合格，凡施工过程中施工与设计不符的，一律返工，并由承包人承担所有后果。 5、关于结算审核费：本工程结算审核的核减率在8%内（含8%），该工程所有审计费均由甲方承担；如12%≥核减费费率＞8%时，审计费用甲乙双方各承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。 |  |

注：■表示确认选择。

## 1  总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见公告；

（2）信誉要求：见公告;

（3）项目经理资格：见公告；

（4）其他要求：见公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2　在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3　在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间7天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 投标保证金

3.4.1已缴纳，将要求放入投标文件中。

3.4.2 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金，未中标人的投标保证金在中标结果公示结束后的5个工作日内退还。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3　投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.6.4投标文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

(3)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

(4)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序开启；

(5)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2、未按招标文件要求提供投标保证金的；

3、投标函中的投标总报价与由工程量清单中所组成的投标总价不一致的；

4、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

5、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

6、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7、投标报价超过招标文件规定的拦标价的；

8、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

9、改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

10、改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

11、未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件；

12、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付方法；

13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

14、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将在网上公示招标评标结果，公示结束后如无异议，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。

各投标人在投标有效期内从相关网站自行查找中标信息，招标人不另行向各投标人通知中标结果。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

附件：

中 标 通 知 书

(中标人)：                               招标编号：

| 的 工程评标工作已结束，确定你单位为中标人。本中标通知书发出之日起7日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于 年 月 日前至 与我方洽谈合同。在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。 招标人（公章） 法定代表人（签名/签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标范围 |  |  |  |  |
| 中标价 |  |  | 控制价 |  |
| 工期（日历天） |  |  | 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |  | 注册证书编号 |  |
| 备 注 | 本工程已于 年 月 日 时 分开标. |  |  |  |
| 备案章（招标代理）： |  |  |  |  |

本中标通知书一式四份，建设单位与中标单位各执一份。

- 第3章　评标办法(单因素评标法)

一、技术标:（不需要）

二、商务标评审：

1. 符合性审查，确定有效投标报价。

2. 凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求，并且在招标控制总价以下的投标报价均为有效投标报价。高于招标控制价的投标报价为废标。

3. 投标报价总价得分（100分）：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）；最高投标限价为B，则: 评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2 ，Q2=1-Q1, （Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 的取值为100%）。Q1、K1 值在清标后由投标人推选的代表随机抽取确定。等于评标基准价得最高分（100分），并以此为基准价确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6分。中间用插入法，计算过程及结果保留至小数点后第二位（小数点后第三位四舍五入）。

三、定标

（1）各投标单位最终得分=投标报价总价得分；

（2）在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人。

（3）如有两家或两家以上投标单位得分相同且为最高分，则确定投标报价低的单位为第一中标候选人，若报价也相同，则按照送达标书签到的顺序抽签确定第一中标候选人。

注：开标、评标、定标流程：投标人员身份核验--投标文件密封检查--资格审查--投标文件唱标、清标--评分办法相应系数抽取 --定标。

提醒：

1、凡涉及投标单位无故离开开标会议室导致其未参加评分办法及相应系数抽取此类质疑等一概不予受理。

2、根据苏建招办（2017）7号文“省招标办关于印发《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标入围、报价评审和预选招标规则》的通知”，本项目评标入围方法招标人采用方法一：全部入围。 进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

3、评标结束后，无论是否出现招投标当事人异议、投诉以及评委评审和计算错误情形，评标基准价均不重新计算。

附件一：

投标文件澄清通知

编号：

(投标人名称)：

(项目名称)　　　　　　　(标段名称)评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.……

2.……

……

请将上述问题的澄清函于　　　　年　　月　　日　　时前递交至　　　　　　　(详细地址)或传真至　　　　　(传真号码)。采用传真方式的，应在　　　　年　　月　　日　　时前将原件递交至　　　　　　　　　(详细地址)。

评标委员会负责人：　　　　　　(签字)

年　　月　　日

附件二：

投标文件澄清函

编号：

(项目名称)　　　　(标段名称)评标委员会：

投标文件澄清通知(编号：　　　　)已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.……

2.……

……

投标人：　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

年　　月　　日

第4章　合同格式

## 第1节　通用合同条款（略）

## 第2节　专用合同条款

- 1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：

1.1.2.3　承包人：　　           　(签约后填入承包人的名称)。

1.1.2.4 项目经理：

1.1.2.6　监理人：　           　　(填入监理人名称)。

1.1.4.3  工期：

1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：竣工验收合格后一年。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）投标文件

（5）通用合同条款；

（6）投标函及投标函附录；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达常州市金坛区朱林镇人民政府。

- 2　发包人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：　发包人负责向承包人提供工程占地，范围见招标图纸，在承包人进场前由监理人组织交接。临时施工道路，堆场、机械、设备占地、生活等临时占地由承包人解决，发包人协助，发生的费用在投标报价中考虑由承包人支付　。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，但办理相应证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。

- 3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1（补充）监理人在行使下列权利前，必须得到发包人的批准。

1）按第4.3款规定，批准工程的分包；

2）按第11.5款规定，确定延长完工期限；

3）按第12条规定，涉及全局的暂停施工、复工；

4）按第15条规定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

5）按第17条规定，工程量的计量；

6）按第23条规定，索赔的批准与支付。

- 4　承包人

4.1履约担保

承包人应在合同签订前将合同价款的10%的履约保证金交至发包人指定账户，履约保证金在合同工程完工证书颁发后28天内发包人无息退还给承包人。

4.2　分包

4.2.1　本工程不允许分包。。

4.3 联合体

4.3.1 本工程不接受联合体投标

4.4　承包人项目经理

4.4.1 （修改）“承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。”修改为项目经理必须常驻现场，由发包人及监理单位使用相关设备负责考勤，每月不少于22天，每少1天罚款1000元，发包人不定期抽查。发包人及监理召开例会时，项目经理必须参加，不参加例会，罚款2000元/次，罚金在下次付款时予以扣除。

4.5 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人应在发包人指定银行开设账户，检查不规范发包人可拒绝付款。

- 5　材料和工程设备

5.1发包人提供的材料和工程设备；

（补充）发包人不提供任何工程设备。但材料与设备的采购需经发包人同意。

- 6 施工设备和临时设施

6.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人配合承包人办理申请手续，但由此发生的费用由承包人在投标报价中考虑。

- 7　交通运输

  - 场外交通

应考虑实际施工情况，场内、场外等临时用道路应包含在投标报价中。

7.3.3承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地交通规则，承担与此相关的责任和费用。

7.3.4承包人所用车辆载重应符合所经道路要求，严禁超载；对农村机耕道路根据实际情况实施限载，凡因承包人载重车辆导致的道路损坏，由承包人负责修复，发包人有权根据交通部门提供的修复预算从承包的合同款项中优先扣除，直至修复验收合格。

- 9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：  / 　。

- 10 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人在开工后7天内报送详细的施工进度计划、施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见以确定合同进度计划，应配合上级主部门做好年度、月度、每周、每日计划进度报表的编报。

- 11　开工和竣工(完工)

- 11.1  本工程工期为45日历天，开工以监理签发的开工令为准。

- 11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于30 mm的雨日超过3天；

(2)风速大于m/s的9级以上台风灾害；

(3) 日气温低于-10℃的严寒大于5天；

(4) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

(5) 其它异常恶劣气候灾害。

11.5　承包人工期延误

(1)逾期违约金1000元/天。

(2)全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的5% 。

11.6　工期提前  /

承包人在投标时应充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。

- 13　工程质量

13.7.7　本工程质量等级目标：合格。

- 14. 试验和检验

14.1.4 “水泥、钢材等”修改为“土方、水泥、钢材、黄砂、碎石、机电设备及金属结构等进场前必须经检测。”

14.1.6  约定试块、试件及有关材料为混凝土、砂浆和回填土

- 15　变更

15.1　变更的范围和内容

(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的15%，总价承包项目调整总价金额，综合单价承包项目，按15.4.1条专用条款执行。

15.3.1 变更的提出

（1）变更的提出。项目建设单位会同规划、勘察、设计、监理、项目管理等单位现场勘查，提出明确的书面变更方案报告，报告的格式见《常州市金坛区政府投资审计监督办法》（坛政规[2017]2号，以下简称：坛政规[2017]2号文）附件。

（2）变更的审批。严格按照坛政规[2017]2号文的规定进行报批后承包人方可实施。未获得批准文件的任何变更都是非法的和无效的变更。

15.3.2 变更估价

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内签署是否采纳变更报价的意见后报送业主、跟踪审计方进行审查、分别签署变更估计意见返回给承包方，各方的变更估计意见存在重大分歧时，由业主召集各方共同商定结果，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.4 变更的估价原则

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但采用不平衡报价且明显高于市场价的子目变更，其单价将在满足该子目中标工程量15%范围内采纳其报价，超出15%(含)以外的工程量采用下列15.4.3的方法确定单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按江苏省水利工程预算定额计算办法和投标书中的材料价格确定单价；江苏省水利工程预算定额中无类似子目则可参照公路、市政等预算定额编制单价，若所有定额中均无该子目则参照类似工程单价或市场价。形成该单价后应按照投标结果进行同步下浮让利确定计量单价，让利率的计算公式为：让利率=（1-扣除不可竞争费后的中标价/不含不可竞争费的招标控制价 ）*100%+5%。

- 16　价格调整

16.1　物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本工程合同价款中所有的材料均不因市场价格波动而调整。

- 17　计量与支付

17.2　预付款：本工程不设预付款。

17.3　工程付款：

（1）工程竣工验收合格且经审计后当年年底付至审定价的40%；

（2）工程竣工验收合格且经审计满一周年后的年底付至审定价款的70%；

（3）工程竣工验收合格且经审计满二周年后的年底按审定价付清余款（3%质保金按相应规定扣除）。（无息）

注：在支付上述工程款时，施工方应开具合法增值税发票，提交给发包人。

发包人仅对监理人符合施工质量等级合格及以上且相关的质量评定,完备的工程项目内容进行支付，不合格工程及质量评定资料不完备的不予支付。对于争议较大的工程索赔等项目，经协商后在工程通过竣工审计后支付。

17.4　质量保证金

17.4.1　每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的　/  %，扣留的质量保证金总额为签约审定价款的/　%。

17.5　竣工(完工)结算

17.5.1　竣工(完工)付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式　2　份。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式　2　份；

并提供经监理人审核过的电子文档  1 份。

17.8　竣工审计

17.8.1发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

17.8.2关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。以上费用不累进。

- 18　竣工验收(验收)

18.1　验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；

政府验收：工程竣工验收。

验收条件为：工程质量达到合格。

- 19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的时间：竣工验收合格后一年。

- 20　保险

20.1　工程保险

承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。

20.2　第三者责任险

20.2.1　第三者责任险由承包人根据工程和自身的情况自主确定是否投保，并承担其相应的责任。承包人投保与否，并不免除其应负的在其管辖区内及其毗邻带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它费用。

21.其他

- 21.1施工方在履行本合同专用条款15.3.1项时，因变更原因不合理、施工方恶意变更（如利用不平衡报价使施工方达到利益最大化等非国家强制规范调整引起）、擅自变更等情形导致发包人被问责的，以及未能按投标文件承诺的方法和措施控制变更的，应同时追究施工方的责任，并扣减此项变更给发包人造成的工程价款损失。

- 21.2 工程结算以审计部门审定价为准。

- 第3节　合同附件格式

附件一：

## 合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施　　　　　　　　　　(项目名称)，已接受　　　　　(承包人名称，以下简称“承包人”)　　　　对(项目名称)　　　　　(标段名称)的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)　　　　　元(￥　　　　　元)。

4.承包人项目经理：　　　　。

5.工程质量符合　　　　标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　　　天。

9.本协议书一式　  　份，合同双方各执     份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　　　　　　　　(盖单位章)　　　承包人：　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　(签字)　法定代表人或其委托代理人　　　(签字)

年　　月　　日　　　　　　      　　　　年　　月　　日

## 附件二：

## 安全生产合同（建设单位与施工单位）

甲方：                                （ 以下简称“甲方” ）

乙方：                                 （ 以下简称“乙方” ）

为在                  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲       方：     （盖章）             乙     方：      （盖章）

法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：

地       址：                          地     址：

电       话：                          电     话：

日       期：                          日     期：

## 附件三：

## 关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)

致:

我方将对                             (招标编号：           )进行投标。我方承诺:若我方中标,我方将保障农民工的权益，不拖欠农民工工资，并将合同价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，工程通过单位工程验收后并无拖欠农民工工资的予以退还。如违反承诺,我方同意你方直接从保证金中支付。

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日   期：

建筑工程分类分项工程量清单 黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程（农田预制板干渠）. 工程名称：黄金村溪北自然村全域土地整治高标准农田防渗渠道建设工程（农田预制板干渠）. 序号; 项目名称; 项目特征描述; 组价项目名称; 单位; 工程 数量; 金额(元); 备注. 综合 单价; 合价. 1; 农田排灌预制板干渠; 工作内容：全长2800延米，已开挖沟槽机械修整+人工修整。沟槽上底1米宽，下底0.6米宽，深度平田低70cm，浇筑砼垫层10cm厚，每延米两侧铺放长1m、厚度6cm的预制板，渠板外侧拌制三七灰土回填夹漕空洞自下而上平均灰土厚度10cm，底层再浇筑整板拉结砼基础5cm厚*50cm宽C30砼，预制板拼接缝压条勾缝10cm宽，φ6mm4根钢筋砼压顶宽0.3m*高0.2m，渠道间隔5米设撑梁一道，撑梁长0.8m，宽30cm，厚15cm，内设主筋4根φ6mm钢筋双层网片，平撑、竖撑组合制模浇筑钢筋砼，与压顶筋相连。渠道每块田砖砌带槽口进排水口2座，砖砌二四墙，下口比田低30cm，上口与压顶相平，渠墙深入田块与土埂外边相平，进排水口长度约50cm，迎水面M10砂浆，底部结面硬化，配套钢筋砼控水闸板浇制安放。压顶迎水面砂浆粉刷规整饰面，保证美观。底板、压顶每隔5m设置伸缩缝，压顶外侧土埂填筑30cm宽，土埂高度比压顶高10cm，人工修整。渠顶内净宽0.8m，底内净宽0.5m，高度1m。施工所需要的土源，在施工现场土方不足情况下施工方外运土方，运费运距自行承担; 沟槽修整; m; 2800. 2; 砼垫层; m³; 168. 3; 两侧预制板铺放; 延米; 2800. 4; 整板基础; m³; 70. 5; 钢筋砼压顶; m³; 336; 含模板、压顶饰面粉刷. 6; 结构撑梁; m³; 20.16; 含钢筋、模板制安. 7; 合计. 8; 平均每延米价格; 总价包干（项目特征描述内容全部包含在内. 本项目单价为全费用综合单价，内容涵盖清单描述内所有工作内容，包括但不限于:人工费、机械费、材料费、管理费、机械进退场费、措施费(降噪、防尘、水土保持、冬雨季施工、安全生产与文明工地、供水供电等临时工程、施工期养护、二次搬运、维修和补偿;接电费用等；已完工程保护、承包人认为工程必需的其它措施费、保险费等)、规费、9%的税金、利润等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等。施工单位自行勘查现场，各清单项目均需按甲方要求施工。. 投标单位（章）..

# 第二卷

# 第6章 招标图纸

招标图纸（另册装订）

# 第三卷

# 第7章  技术标准和要求（合同技术条款）

- 第1节　一般规定

- 1.1　工程说明

1.1　发包人提供的施工图纸和文件

1.1.1　发包人负责提供的施工图纸和文件

(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.1.2　发包人供图计划

(1)发包人应在发出开工通知后　3　天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(3)发包人应向承包人提供  4份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.1.3　发包人提供施工图纸的期限

(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后　3　天内提供给承包人。

(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前　7　天提供给承包人。

(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前　　7天提供给承包人。

(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前　7　天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前　7　天提供给承包人。

(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。

(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。

1.2　承包人提交的文件

1.2.1　承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后　14　天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.2.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前　7　天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.2.3　施工总进度计划

(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图、网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.2.4　主要施工方法和措施

(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前　7　天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的　7　天内批复承包人。

(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.3发包人提供的材料和工程设备

本合同工程有发包人提供的工程设备，所有工程设备均由发包人负责采购。（泵站建设、改造）

1.4　承包人提供的材料和设备

1.4.1　承包人提供的材料

(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

(2)不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

(3)代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.4.2　承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.4.3　承包人施工设备

(1)承包人应在签署合同协议书后　14　天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2)旧施工设，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)

(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.4.4　不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.5进度计划的实施

1.5.1　施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准、实施措施应说明以下内容：

(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的月工程量计划和各季度形象面貌。

(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。

(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4)工程设备的订货、交货计划。

(5)其它说明。

1.6工程质量的检查、检验和验收

1.6.1　承包人的质量自检

(1)承包人应在收到开工通知后的　7　天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1)质量检查机构的组织框图；

2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5)质量检查记录及验收单格式。

(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.6.2　监理人的质量检查

(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.7验收

1.7.1　工程竣工验收

(1)工程竣工验收应遵守《高标准农田建设通则》推荐的有关技术标准、技术规范。

(2)各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

1.8工程量计量

1.8.1说明

(1)本工程项目应按约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

## 第2节  建筑工程

### 2.1  一般规定

2.1.1 范围

本工程包括为预制板半渠2800m等。

2.1.2 承包人的责任

承包人应根据工程图纸或监理人的指示以及本技术条款的规定，负责图纸范围内所有工程的施工工作，包括材料和施工设备提供、施工现场清理、供电、供排水、质量检查与验收以及交付前的维护等工作。

2.1.3 主要提交件

2.1.3.1 施工措施计划

承包人在工程开工前14天，承包人应提交下列内容的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：

（1）工程施工程序和方法；

（2）施工设备的配置；

（3）场地排水措施；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

2.1.3.2材料样品及质量保证书

承包人应在提交施工措施计划同时，向监理人报送主要材料的样品和质量保证书。具有外观及色彩要求的材料，必须提供试制成品，经监理人批准后方可使用。

2.1.3.3质量检查记录和报表

在工程施工中，承包人应安装监理人的指示，提交有关施工质量检查记录，其内容包括：

（1）工程材料取样检测成果；

（2）基础工程质量检查验收成果；

（3）隐蔽部位验收记录；

（4）质量事故处理记录。

2.1.3.4完工验收资料

工程完工验收，承包人应为监理人进行工程的完工验收，提交以下完工资料：

（1）地面工程完工资料；

（2）其它相关工程完工资料；

（3）材料质量证明书和现场抽样质量检测记录；

（4）监理人要求提供的其它完工资料。

### 2.2  计量和支付

本工程包括为预制板半渠2800m等等。

。工程按施工图纸所示的轮廓线或监理人批准实施的建筑工程按工程量所列各分项单价进行计量支付，单价中包括各种材料、人工、设备使用及辅助设施等的一切费用。

- 第四卷

- 第8章　投标文件格式

(项目名称)　　　　(标段名称)

投标文件

投标人：××××××

年　　月　　日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构表

六、资格审查资料

七、原件的复印件

- 一、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了　　　　(项目名称)　　(标段名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)　　　　　元(￥　　　　元)的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　　　。

2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)　　　　元(￥　　　　元)。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知规定的任何一种情形。

6.　　　　　　　　　　　(其它补充说明)。

投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　　月　　日

(二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期(工程质量保修期) |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　性别：　　年龄：　　身份证号码：

职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　(盖单位章)

年　　月　　日

- 三、授权委托书

本人　　　　(姓名)系　　　　(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)　　　　为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　(项目名称)　　　　(标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人：　　　　　　　　　　　　(签字)

身份证号码：

委托代理人：　　　　　　(签字)

身份证号码：

年　　月　　日

- 四、已标价工程量清单

- 五、项目管理机构表

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

(二)主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注　主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

- 六、资格审查资料（详见投标须知前附表）

- 七、原件的复印件